# Datum 22/3

## Aanwezigen:

* Robin Vangeneugden
* Laurens De Wit
* Niels Mondelaers

## Rollen

* Stakeholder Maarten
* Scrum master Niels
* Product owner Robin
* Development team all

## Sprint planning

* ERD klaar
* Schetsen bespreken
* View models maken

### Deel 1

* Bespreken of alles duidelijk is > klaar
* hoeveel stories in volgende sprint worden opgenomen > 3

### Deel 2

* Technisch nadenken over de oplossing voor een story
* Opdelen in tasks
* Tasks toekennen aan teamleden

# Datum 19/04

## Aanwezigen:

* Laurens De Wit, Niels Mondelaers
* Robin Van Geneugden heeft zich ziek gemeld.

## Rollen:

* Stakeholder Maarten
* Scrum master Laurens
* Product owner Niels
* Development team all

## Development review:

### Afgewerkt:

* insert statement DB
* Models
* Context (DB maniupulatie)
* Repository (queries DB)
* Irepository (interface repository)
* Unit of work (generic DB queries)
* IUnit of work (interface voor DB queries)

### Deel 1

* Bespreken of alles duidelijk is > klaar
* hoeveel stories in volgende sprint worden opgenomen = 3 (omwille van zieke)

### Deel 2

* Technisch nadenken over de oplossing voor een story
* Opdelen in tasks
* Tasks toekennen aan teamleden
* Sprint planning:
* Schetsen
* View model persoon en reizen
* Github management

# Datum 03/05

## Aanwezigen:

* Laurens De Wit, Niels Mondelaers, Robin Van Geneugden

## Rollen:

* Stakeholder Maarten
* Scrum master Robin
* Product owner Laurens
* Development team all

## Development review:

### Afgewerkt:

* Prototypes (Figma): login page, dashboard page, personen page, wachtwoord vergeten page
* View : nav bar
* Viewmodel: inlogmodel
* Userstories: 23
* Parabool bekeken, niet interessant voor ons team

### Deel 1

* Persoon Viewmodel niet klaar door bug > Joren consulteren
* Bespreken of alles duidelijk is > klaar
* hoeveel stories in volgende sprint worden opgenomen = 3 (omwille van zieke)

### Deel 2

* Technisch nadenken over de oplossing voor een story
* Opdelen in tasks
* Tasks toekennen aan teamleden
* Sprint planning: